CAPSTONE 2026 | Seguimiento del proyecto de título

Ficha de avance 05

Trazabilidad del sistema y vista de procesos del modelo 4+1

| Identificación | Información del equipo |
| --- | --- |
| Proyecto y sección | Sistema de Gestión y Comunicación para Juntas de Vecinos |
| Integrantes | Benjamin Riffo , Ignacio Peña y Alexis Jara |
| Fecha y semana académica | 26/10/2026 |
| Iteración real del proyecto |  |
| Docente guía | Reginaldo Salinas |

# 1 Propósito y meta

Contrastar las funcionalidades y el porcentaje de avance de la ficha 04 con el funcionamiento real del sistema. Representar el flujo mediante un diagrama de actividades UML, comprobar sus resultados y definir el siguiente incremento.

Meta verificable de esta iteración:

Implementar y comprobar el flujo completo del "Muro Vecinal" y "Alertas SOS", validando en tiempo real los permisos del usuario y el estado de la junta (activa/suspendida) mediante el backend en NestJS, reflejando los cambios visuales en el frontend móvil (Ionic) de forma íntegra
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

# 2 Diagrama que deben presentar

Elaborar o actualizar un diagrama de actividades del flujo principal, relacionado con un caso de uso existente. Debe mostrar inicio y fin, responsables, entradas, validaciones, decisiones con condiciones, procesamiento, registro de datos y salida visible. Incluir acceso, permisos e integraciones cuando correspondan y una alternativa ante error o dato inválido.

Utilizar carriles cuando ayuden a distinguir responsabilidades. Identificar las actividades como A01, A02 y siguientes. Diferenciar con una leyenda las actividades implementadas, parciales y pendientes. Mostrar paralelismo solo cuando exista.

| Ubicación en el modelo 4+1 | Aplicación |
| --- | --- |
| Vista de procesos | Diagrama de actividades como principal para representar el flujo. |
| Vista de escenarios más uno | Caso de uso que identifica al actor y su objetivo y conecta el flujo con las funcionalidades. |
| Apoyos complementarios | Clases para la estructura lógica y secuencia para las interacciones, si aportan a la explicación. |

Esta ficha se concentra en procesos y escenarios. Para el informe 2.6, incorporar la evidencia en los apartados que establezca su guía.

# 3 Cruce con las funcionalidades de la ficha 04

Conservar nombres, identificadores y pesos. Incluir todas las funcionalidades de la versión 1.0; agregar filas si es necesario. No modificar pesos para aumentar artificialmente el avance. Justificar y validar cualquier cambio de alcance.

| ID y funcionalidad | Peso y estado ficha 04 | Actividades relacionadas | Estado actual comprobado | Evidencia y brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01: Autenticación y Registro (Restricción NULL) | 15% - 100% comprobada | N/A | Terminada y comprobada (100%) | El inicio de sesión se encuentra funcionando totalmente con contraseñas validas |
| F02: Panel Admin y Postulación (Aprobación) | 20% - 100% comprobada | A03, A04, A05 | Terminada y comprobada (100%) | Bloqueo (suspensión de junta) y moderación global operativos desde el panel. |
| F03: Panel Presidente (Visualización de vecinos) | 15% - 100% comprobada | N/A | Terminada y comprobada (100%) | Visualización de vecinos y estadísticas de reportes operativos. |
| F04: Invitaciones y Notificaciones | 20% - Funciona parcialmente (50%) | A08, A09, A10 | Terminada y comprobada (100%) | Flujo completado. La notificación ahora muestra el nombre dinámico de la junta. |
| F05: Módulo de Avisos Vecinales (Muro) | 15% - No iniciada (0% | A10 | Terminada y comprobada (100%) | Muro operativo con filtros rápidos (ion-chip) y sistema SOS integrado. |
| F06: Módulo de Marketplace | 15% - No iniciada (0%) | N/A | No iniciada (0%) | Módulo pospuesto temporalmente para iteraciones futuras, priorizando el núcleo principal de seguridad e integración. |

Relacionar F01, F02 y siguientes con A01, A02 y siguientes. Una funcionalidad puede involucrar varias actividades. Indicar ubicación del código en GitHub, versión probada y evidencia del resultado. Registrar también las funcionalidades pendientes.

# 4 Actualización del avance

| Estado | Cumplimiento reconocido |
| --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso |
| No iniciada | 0 % de su peso |

Aporte al avance = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. Ejemplo: peso 20 % × cumplimiento 50 % = 10 puntos porcentuales. Los pesos del alcance completo deben sumar 100 %. Elaborar el diagrama no demuestra por sí solo que una función esté terminada.

Avance ficha 04: ____ %    Avance actual: ____ %    Variación: ____ puntos porcentuales
Semanas restantes reales: ____
Evidencia que explica la variación: __________________________________________________

# 5 Diagrama de actividades actualizado

Insertar un diagrama legible o adjuntarlo e indicar su ruta. Debe permitir seguir el recorrido exitoso y una alternativa de validación o error. Si el proceso es extenso, dividirlo en diagramas relacionados y mantener identificadores comunes.

Diagrama de actividades o referencia al archivo

Ruta en GitHub y versión: _____ https://github.com/Alexis-code8/Avances_proyecto.git____________________________________________________

| Verificación | Respuesta del equipo |
| --- | --- |
| ¿Qué actividades corresponden a las funcionalidades comprobadas? | A03, A07, A08 y A09 corresponden a la interacción del Backend (F05). A01, A02 y A10 corresponden a la vista del usuario en Muro/SOS. |
| ¿Qué condiciones determinan los diferentes recorridos? | El estado de la Junta de Vecinos en la base de datos (Decisión en el servidor). Si el Administrador marcó la junta como "suspendida", se bloquea el flujo. |
| ¿Quién realiza cada actividad y dónde se validan datos y permisos? | El Vecino interactúa (A01, A02). El sistema (NestJS) valida datos y estado (A03, A04, A06). MySQL procesa el almacenamiento (A07) |
| ¿Qué actividades están implementadas, parciales o pendientes? | A01 a A10 se encuentran 100% implementadas y funcionales en código. |
| ¿Qué diferencias existen entre el diagrama y el sistema? | El sistema refleja con exactitud el diagrama, incluyendo las pantallas de bloqueo visuales por inhabilitación administrativa. |

Criterio de revisión: debe ser posible recorrer el diagrama y reproducir ese flujo en el sistema. Una lista de pantallas no basta para explicar el proceso.

# 6 Comprobación de un caso de uso

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| ID y nombre del caso de uso | CU-03: Emitir Alerta SOS |
| Actor y objetivo | Vecino / Presidente: Alertar rápidamente a su comunidad sobre una emergencia crítica (Robo, Incendio, Médica). |
| Funcionalidades relacionadas de la ficha 04 | F05 (Módulo de Avisos y Muro Vecinal). |
| Precondiciones y datos de entrada | El usuario debe tener una sesión válida iniciada y su junta debe estar en estado "activa". |
| Reglas validaciones y alternativa ante error | Si la junta está "suspendida", el backend arroja un error de permisos. Alternativa: Muestra una ion-card roja bloqueando el acceso al muro y SOS. |
| Salida esperada y datos que deben quedar registrados | Se registra en tabla AlertaSos (id, tipo_emergencia, id_autor) y en notificaciones. Salida: Pantalla roja en dispositivos de la junta |

Demostrar el recorrido exitoso y al menos una alternativa de validación o error siguiendo el diagrama. Si el flujo es parcial, identificar dónde se interrumpe. Versión probada: __________________

| Paso | ID de actividad | Resultado observado y evidencia |
| --- | --- | --- |
| Ingreso de datos | A01 - A02 | Usuario abre el modal SOS en Ionic y selecciona "Emergencia Médica". Botones renderizan correctamente. |
| Validación y decisión | A03 | muro.service.ts consulta a MySQL el estado de la junta. Se comprueba que permite continuar si es 'activa'. |
| Procesamiento y registro | A06 - A07 | Se ejecuta INSERT INTO alerta_sos correctamente mediante Query. |
| Salida al usuario | A09 - A10 | El muro se recarga (cargarMuro()) mostrando la alerta fijada y la notificación llega a la campana del resto. |
| Alternativa ante error | A04 - A05 | Se probó suspender la junta desde el Panel Admin; el sistema bloqueó el modal SOS mostrando error de permisos. |

# 7 Compromiso para la siguiente iteración

| Brecha detectada | Incremento comprometido | Responsable y fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |

Entregar en GitHub esta ficha, el diagrama de actividades y la evidencia del flujo probado. Mantener actualizados el diario de reflexión y el informe final.

Resultado de la revisión: [ ] Coherente  [ ] Coherente con ajustes  [ ] Requiere corrección
Observación del docente: __________________________________________________________
Representante: ________________________  Docente guía: ________________________

# 8 Mejoras reflexión y avance del informe

Completar con evidencia de la semana. Vincular la reflexión con las preguntas del diario 2.1 y registrar el avance del informe según la guía 2.6. Este seguimiento no reemplaza esos documentos.

# Retroalimentación y mejoras aplicadas

| Observación recibida de fase 1 o revisión posterior | Mejora aplicada y evidencia |
| --- | --- |

# Diagnóstico de capacidades del equipo

| Aspecto | Respuesta y acción |
| --- | --- |
| Fortaleza que permitió avanzar |  |
| Dificultad actual y efecto en el desarrollo |  |
| Acción de mejora responsable y fecha |  |

# Reflexión del aprendizaje

Pregunta del diario 2.1 utilizada: __________________________________________________
¿Qué aprendimos al contrastar el diagrama con el sistema y qué cambiaremos?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ubicación de la reflexión en el diario: ______________________________________________

# Avance del informe final 2.6

| Apartado según la guía | Actualización y evidencia | Pendiente responsable y fecha |
| --- | --- | --- |

Conclusión del equipo sobre la viabilidad de la versión 1.0 y ajuste del siguiente incremento:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________